뱅킹 에이전트 서비스 구축을 위한 부서별 R&R 협의안

AX추진부 (2026.08)

- 목적: 신규 뱅킹 에이전트 서비스 기획 및 개발 업무 역할 제안 및 주요 산출물 요건 정리

- 부서별 역할 및 책임

| 구분 | 부서 | 핵심 역할 | 주요 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주무 | 디지털기획부 | · 서비스 기획 전반 및 대상 업무 범위 정의 · UX 설계 : 고객 관점의 대화형 뱅킹 시나리오/서비스 플로우 기획 · UI 설계 : 화면 정의, 음성/텍스트 전환, HITL 개입 화면 · 전자금융감독규정 및 AI 가이드라인에 부합하는 서비스 정책 수립 · 신규 AI 뱅킹 서비스의 혁신금융서비스 지정 신청 및 대외 기관 대응 | · 서비스 기획서 · 대화 시나리오 정의서 · 화면정의서(UI/UX) · 정책·약관 검토의견 |
| 뱅킹 개발 | 디지털개발부 | · 주무부서의 서비스 기획을 기초로 앱/웹 프론트엔드 개발 · AI 에이전트(STT, LLM 등)와의 통신을 위한 백엔드 서버 인프라 및 비즈니스 로직 구현, 뱅킹 코어 시스템 연동 · 인텐트·슬롯 결과를 기획부 시나리오 분기로 연결, 폴백·장애 처리 · 클라이언트-서버 간 통신(SSE 및 HTTP 등) 파이프라인 구축 및 세션 관리 | · 프론트/백엔드 설계도 · 에이전트 연계 설계도 · API 연동 결과 · 통합 테스트 결과 |
| AI 개발 | AX추진부 | · AX 플랫폼 내 뱅킹 에이전트 개발 및 고객 발화(텍스트·음성) 처리 · STT 파이프라인 최적화: 실시간 뱅킹 환경에 특화된 모델 선정 및 튜닝 · 정확도 향상을 위한 VAD, 부분인식 및 Causal 기반 종단점(Endpoint) 추측 방법론 검토 및 개발 · 발화의도(Intent) 파악을 위한 LLM 슬롯 필링 및 라우팅 모델 개발 · 역 텍스트 정규화(ITN) 등 금융 텍스트 후처리 방법론 수립 · 뱅킹 연결을 위한 AI 모델 엔드포인트 개발, API 호출 규격·인증키 제공 · HITL(Human-in-the-Loop) 구성 값 전달 : 신뢰도, 미분류 발화, 이관 트리거 | · 인텐트 정의서 · STT 처리 방식(안) · API 호출 규격서 · 슬롯·응답 스키마 · 모델 성능 지표 |

- 부서 간 인터페이스 (산출물 전달 관계)

| 전달 → 수신 | 전달 내용 |
| --- | --- |
| 디지털기획부 → 디지털개발부 | 서비스 기획서, 화면정의서(UI/UX), 시나리오 분기 정의 |
| 디지털기획부 → AX추진부 | 대상 업무 범위, 대화 시나리오, 인텐트 후보 목록 (인텐트 체계 설계의 입력값) |
| AX추진부 → 디지털기획부 | 인텐트 커버리지, 모델 성능 지표, HITL 전환 기준값 (UX·시나리오 재설계 근거) |
| 디지털개발부 → AX추진부 | 코어 시스템 API 응답 규격, 연동·통합 테스트 결과 |
| AX추진부 → 디지털개발부 | 모델 엔드포인트·인증키, API 호출 규격, 응답 스키마(인텐트·슬롯·신뢰도·HITL 트리거) |

- 협의 필요사항 (개발 착수 전 확정)

| No | 항목 | 쟁점 | 확정 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITL 운영 주체 | AX추진부는 이관 트리거·데이터만 제공. 실제 상담원 이관 및 운영 조직(컨택센터) 미정 | 협의 |
| 2 | 인터페이스 규격 Freeze | API 호출 규격·응답 스키마 확정일 합의 → 이후 변경은 별도 협의 대상 | 협의 |
| 3 | 규제 검토 분담 | 디지털기획부 : 서비스 정책·약관 AX추진부 : AI 규제(AI기본법·설명가능성·학습데이터 동의) | 협의 |
| 4 | 시나리오·인텐트 변경 절차 | 오픈 후 인텐트 추가·수정 요청의 접수·승인·배포 프로세스 및 주관 부서 | 협의 |
| 5 | STT 엔진 조달 방식 | 자체 구축 vs 외부 API. 망분리 환경에서의 음성 데이터 반출 제약 검토 | 협의 |
| 6 | 품질·장애 책임 경계 | 오인식·오응답 발생 시 1차 대응 주체, 정확도 목표치 및 SLA 기준 | 협의 |

※ 확정 목표는 AX추진부 제안값이며, 3개 부서 협의 시 조정 가능. 조정 시 사유와 함께 재합의 필요.