iM뱅크 MCP 서비스 PoC 시나리오(안)

— iM Open API 기반 대화형 금융 비서 PoC: ① 내 돈 비서(통합 조회) ② 대출 비서(가심사·신청·상태조회)

AX추진부 기획팀 | 작성일 2026. 8. 20. | 배포 대상: 실무·협업부서(디지털개발부, 디지털상품부, UX팀, 정보보호부)

■ 요약 (결론 먼저) 1. 본 PoC는 신규 앱 개발 없이, 기존 iM Open API 위에 MCP 서버(어댑터)만 신규 개발하여 Claude 등 범용 AI 클라이언트에서 iM뱅크 금융기능을 자연어로 사용하는 것을 검증한다. 2. 시나리오는 2개: ① 내 돈 비서 — 예금 거래내역 + 카드(청구·승인·리볼빙) + 시세를 한 대화에서 통합 조회, ② 대출 비서 — 대환대출 가심사 → 고객 승인 → 주담대 신청 → 상태조회. 3. 쓰기성 호출(대출 신청)은 휴먼컨펌 게이트를 프로토콜 수준에서 강제한다. 이것이 리스크·규제 대응의 핵심 설계이자 데모 하이라이트다. 4. 협업부서 요청사항: API 명세·테스트베드 계정(디지털개발부), 더미 고객 데이터셋(디지털상품부), 보안성 검토 착수(정보보호부) — 각 기한은 6장 참조.

# 1. PoC 정의·범위 및 성공 기준

본 PoC의 목적은 “iM뱅크가 MCP 서버를 제공하면, 고객·행원이 별도 앱 없이 범용 AI 클라이언트(Claude Desktop 등)에서 은행 기능을 안전하게 사용할 수 있는가”를 기술·보안·UX 3개 축에서 검증하는 것이다. 세일즈 포인트는 앱이 아니라 ‘채널’을 만든다는 점이다.

## 1.1 범위

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 포함 | MCP 서버 신규 개발(도구 정의·토큰 관리·마스킹·감사로그), 시나리오 ①·② 데모 | 테스트베드 + 더미 데이터 전제 |
| 포함 | 쓰기성 도구(대출 신청)의 휴먼컨펌 게이트 구현 | P2 단계에서 실행 |
| 제외 | 이체(출금·입금) — 현행 API 미제공 | 이체 API 추가 개발 시 2차 과제(7장) |
| 제외 | 실계정·실고객 데이터, 대고객 상용 오픈 | PoC 이후 별도 사업화 검토 |

## 1.2 참고 선례: 한국투자증권 KIS MCP

한국투자증권은 공식 GitHub(koreainvestment/open-trading-api)에서 MCP 2종을 배포 중이다. · KIS Code Assistant MCP: 자사 OpenAPI 사용법·샘플코드를 AI 도구가 자연어로 검색 (개발자 지원용) · KIS Trading MCP: 자사 OpenAPI를 AI 도구에서 직접 호출 — 시세·잔고·주문까지 커버 (실행용) 시사점: ① 기존 Open API를 재작성하지 않고 ‘MCP 도구로 노출’하는 어댑터 구조 ② 개발지원용/실행용의 단계적 분리 ③ 앱키·토큰을 서버가 캡슐화하는 인증 구조. 본 PoC는 이 구조를 은행 규제 환경(휴먼컨펌·마스킹·감사로그 강화)에 맞게 이식한다.

## 1.3 성공 기준 (PoC 종료 시 측정)

| 항목 | 측정 방법 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 도구 선택 정확도 | 시나리오 스크립트 30개 발화 중 올바른 API 조합 호출 비율 | 90% 이상 |
| 응답 사실 정합성 | 응답 수치가 API 원본 데이터와 일치하는 비율(환각 검출) | 100% (불일치 0건) |
| 휴먼컨펌 게이트 통과율 | 쓰기성 호출이 승인 없이 실행된 건수 | 0건 (절대 기준) |
| 개인정보 마스킹 | 응답·로그 내 계좌번호/실명 원문 노출 건수 | 0건 (절대 기준) |
| 체감 효율 | 동일 과업(청구서 확인+지출 분석)의 기존 앱 대비 소요 시간·터치 수 | 정성 평가 병기 |

# 2. 아키텍처 및 인증 흐름

## 2.1 구성도 (논리)

[고객/행원] ── 자연어 ──▶ [MCP 클라이언트: Claude Desktop 등] │ MCP 프로토콜 (도구 목록·호출·결과) ▼ [iM MCP 서버 (신규 개발)] ── ① 도구 스키마 제공 ② 토큰 관리 ③ 마스킹 ④ 휴먼컨펌 게이트 ⑤ 감사로그 │ HTTPS + OAuth(접근토큰) ▼ [iM Open API Platform] ── 인증 / 카드 / 시세 / 대출 / 수신(거래내역) API ▼ [iM뱅크 계정계·정보계 (기존, 무변경)]

핵심은 은행 기존 시스템과 Open API를 전혀 변경하지 않는다는 점이다. 신규 개발 범위는 MCP 서버(어댑터) 1개뿐이며, LLM은 은행이 배포한 도구 스키마만 보고 호출하므로 ‘LLM이 학습데이터로 추측한 낡은 스펙’에 의한 오호출을 원천 차단한다.

## 2.2 인증 흐름 (접근토큰 발급요청 API 활용)

- 최초 연결 시: 고객이 MCP 서버에 앱키/시크릿(또는 향후 고객 인증 연동)을 1회 등록 → MCP 서버가 ‘접근토큰 발급요청’ API 호출 → 토큰을 서버 내 보관·자동 갱신.

- 이후 모든 도구 호출은 MCP 서버가 토큰을 자동 첨부. LLM과 대화 컨텍스트에는 토큰·키가 절대 노출되지 않는다.

- 스코프 통제: 도구별로 read(조회) / write(신청) 스코프를 분리하고, write 도구는 컨펌 게이트 미통과 시 서버가 호출 자체를 거부한다.

# 3. 시나리오 ① ‘내 돈 비서’ — 은행·카드·투자 통합 조회

## 3.1 페르소나·상황 (더미)

홍길동(34세, 직장인). iM뱅크 입출금계좌(110-***-******)와 iM 카드 2매 보유, 국내 주식 소액 투자 중. 매월 카드 청구일마다 ‘왜 이렇게 많이 나왔지?’를 앱 3개(뱅킹·카드·증권)를 오가며 확인하던 고객.

## 3.2 사용 API 매핑

| 기능 블록 | 사용 API | G/W URL |
| --- | --- | --- |
| 인증 | 접근토큰 발급요청 | (서버 내부 처리, 도구 미노출) |
| 계좌 지출 분석 | 예금계좌 거래내역조회(신청기간 지정) | daegubank/ib/dgb/v1/inquiry/trns_iz_inq |
| 카드 파악 | 카드 목록, 카드 기본정보, 결제정보 | daegubank/ob/myd-korea/v1/card/cards [공통] daegubank/ob/myd-korea/v1/prepaid |
| 청구 분석 | 청구 기본정보, 청구 추가정보 | daegubank/ob/myd-korea/v1/card/bills daegubank/ob/myd-korea/v1/card/bills/detail |
| 소비 상세 | 국내 승인내역, 해외 승인내역 | daegubank/ob/myd-korea/v1/card/cards/{card_id}/approval-domestic daegubank/ob/myd-korea/v1/card/cards/{card_id}/approval-overseas |
| 리볼빙 점검 | 리볼빙 조회 | daegubank/ob/myd-korea/v1/card/payments/revolving |
| 투자 시세 | 주식종목리스트, 복수종목 현재가 | daegubank/ob/koscom/v1/stock/stocks/{marketcode}/lists daegubank/ob/koscom/v1/stock/multiquote/stocks/{marketcode}/price |

## 3.3 대화 시나리오 스크립트 (데모용 4턴)

| 턴 | 고객 발화 (자연어) | MCP 도구 호출 (사용 API) | Claude 응답 (요지) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | “이번 달 카드값 얼마 나와?” | list_cards → daegubank/ob/myd-korea/v1/card/bills (2매 합산) | “두 카드 합계 1,284,500원입니다. 지난달(1,102,300원) 대비 +16.5%예요.” |
| T2 | “왜 이렇게 늘었어?” | daegubank/ob/myd-korea/v1/card/cards/{card_id}/approval-domestic (국내, 당월·전월) | “증가분의 대부분은 여행·숙박(+152,000원)과 외식(+41,000원)입니다. 8/9 ○○호텔 건이 가장 큽니다.” |
| T3 | “해외결제 중에 이상한 거 없어? 계좌에서도 큰돈 나간 거 있으면 같이 봐줘.” | daegubank/ob/myd-korea/v1/card/cards/{card_id}/approval-overseas(해외) + daegubank/ib/dgb/v1/inquiry/trns_iz_inq (당월) | “해외 승인 3건 중 2건은 구독 결제, 1건(8/14, 미화 89달러)은 처음 보는 가맹점입니다. 계좌 출금은 급여이체·월세 외 특이 건 없습니다.” |
| T4 | “리볼빙 남은 거랑, 삼성전자·현대차 시세도 같이 정리해줘.” | daegubank/ob/myd-korea/v1/card/payments/revolving + daegubank/ob/koscom/v1/stock/multiquote/stocks/{marketcode}/price (복수종목 현재가) | “리볼빙 이월잔액 320,000원(수수료율 안내 포함), 삼성전자 ○○원(+1.2%), 현대차 ○○원(-0.4%)입니다. 이번 달 요약 리포트로 정리해 드릴까요?” |

## 3.4 데모 포인트

- 교차 조합: T3처럼 카드 API와 수신 API를 한 발화로 묶는 경험은 현행 앱의 메뉴 구조로는 불가능하다. ‘앱 3개 → 대화 1개’가 핵심 메시지.

- 분석 부가가치: API는 원천 데이터만 주고, 증감 분석·이상거래 후보 탐지·요약 리포트는 LLM이 수행 — Open API 단독으로는 만들 수 없는 가치.

- 전 도구 read-only: 시나리오 ①은 조회 전용이므로 규제·보안 리스크가 최소이며 MVP 단계에 배치한다.

# 4. 시나리오 ② ‘대출 비서’ — 가심사·신청·상태조회

## 4.1 페르소나·상황 (더미)

홍길동(동일 인물 가정). 타행 주택담보대출 2.1억 원 보유(금리 연 4.8%). 금리 부담으로 대환을 알아보고 싶지만 영업점 방문·서류가 부담스러운 상황.

## 4.2 사용 API 매핑 및 플로우

| 단계 | 내용 | 사용 API | 통제 장치 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 탐색 | 고객 조건 입력 → 대환 가능성·예상 조건 안내 | 대환대출 가심사 | read 스코프 / 권유 아닌 ‘고객 요청 기반 조회’ |
| S2 확인 | 가심사 결과 요약 카드 제시, 유의사항·필요서류 고지 | (도구 호출 없음) | 확인 카드 = 컨펌 게이트 진입 |
| S3 신청 | 고객이 명시적으로 ‘신청 진행’ 승인한 경우에만 실행 | 주택담보대출 신청 | write 스코프 — 컨펌 미통과 시 서버가 거부, 전건 감사로그 |
| S4 사후 | “내 대출 심사 어디까지 진행됐어?” | 상태조회 | read 스코프 |

## 4.3 대화 시나리오 스크립트 (데모용 4턴)

| 턴 | 고객 발화 (자연어) | MCP 도구 호출 (사용 API) | Claude 응답 (요지) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | “지금 타행 주담대 금리가 4.8%인데, iM뱅크로 갈아타면 이득이야?” | 대환대출 가심사(더미 조건 입력) | “가심사 결과 예상 금리 연 ○.○%, 월 상환액 약 ○○만 원 절감 가능으로 조회됩니다. ※ 확정 조건은 본심사에서 달라질 수 있습니다.” |
| T2 | “괜찮네. 신청해줘.” | (호출 없음 — 확인 카드 제시) | “신청 전 확인해 주세요: 신청인 홍길동 / 대상 물건 ○○ / 신청금액 2.1억 원 / 필요서류 ○종. 진행하시려면 ‘승인’을 눌러주세요.” |
| T3 | (고객이 확인 카드에서 ‘승인’) | 주택담보대출 신청 (write, 게이트 통과) | “신청이 접수되었습니다. 접수번호 D-2026-****. 서류 제출 안내를 함께 드립니다.” |
| T4 | (3일 후) “내 대출 어떻게 되고 있어?” | 상태조회 | “현재 ‘서류심사 중’ 단계입니다. 예상 소요 ○영업일, 추가 요청 서류는 없습니다.” |

## 4.4 규제 프레이밍 (금소법·권유 규제)

- 본 시나리오의 AI 발화는 ‘상품 권유·추천’이 아니라 고객이 먼저 요청한 조건에 대한 가심사 결과의 사실 전달로 설계한다. 비교·우열 표현(“가장 유리” 등)은 응답 정책에서 금지어로 관리.

- 가심사 결과에는 “확정 조건 아님, 본심사에서 변경 가능” 고지를 응답 템플릿에 상시 포함.

- 신청(쓰기성)은 반드시 확인 카드 + 명시적 승인 + 감사로그 3종 세트를 통과해야 하며, 이는 데모에서 의도적으로 강조해 시연한다(승인 없이 재요청 시 거부되는 장면 포함).

# 5. 공통 보안·규제 체크

| 항목 | 리스크 | PoC 대응 |
| --- | --- | --- |
| 망분리 | 외부 LLM(Claude 등) 호출 구간 발생 | PoC는 테스트베드+더미 데이터로 수행. 상용화 시 금융권 망분리 개선 로드맵·규제 샌드박스 경로 별도 검토 |
| 개인정보 | 거래내역·카드정보가 LLM 컨텍스트로 유입 | MCP 서버 단 마스킹 강제(계좌 110-***-******, 실명 일부 마스킹), 원문은 서버 밖 미반출 |
| 프롬프트 인젝션 | 문서·외부 콘텐츠 내 숨은 지시로 도구 오호출 | write 도구는 대화 내 텍스트가 아닌 별도 UI 승인(확인 카드)으로만 게이트 통과 — 프로토콜 수준 방어 |
| AI기본법 | 고위험 AI 분류 가능성(대출 관련) | PoC 단계 영향 없음(내부 검증). 사업화 시 고위험 해당 여부·고지 의무 법무 검토 선행 |
| 감사·책임 | AI 오응답 시 책임 소재 | 전 도구 호출 원문·응답·승인 이벤트 감사로그 보존, 응답에 ‘AI 안내이며 확정 조건 아님’ 고지 포함 |

# 6. 실행 계획 (단계 게이트·RNR·기한)

## 6.1 단계 게이트

| 단계 | 범위 | 게이트(통과 조건) | 기한(안) |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 시나리오 ① 조회 4턴 전체 (read-only 도구 7종) | 도구 선택 정확도 90%·마스킹 0건 위반 | '26. 9. 25.(금) |
| P1 | 시나리오 ② 중 가심사·상태조회 (read) | 가심사 응답 고지문 100% 포함 | '26. 10. 16.(금) |
| P2 | 주담대 신청 (write) + 휴먼컨펌 게이트 | 무승인 실행 0건·감사로그 완전성 | '26. 10. 30.(금) |
| 보고 | 결과 보고 및 사업화 제언 | 부장 보고 → 임원 보고 자료 별도 제작 | '26. 11. 6.(금) |

※ 일정은 착수 승인('26. 8. 28. 기준) 가정의 안이며, 협업부서 협의 후 확정한다. 합의된 기한 변경은 별도 협의 대상.

## 6.2 RNR 및 협조 요청 (기한 명시)

| 부서 | 역할 / 요청 사항 | 요청 기한 |
| --- | --- | --- |
| AX추진부 기획팀 | 시나리오·요구사항 정의, 규제 프레이밍, 데모 스크립트, 결과 보고 | 상시 (주관) |
| AX추진부 AI팀 | MCP 서버 개발(도구 정의·마스킹·컨펌 게이트·감사로그) | MVP: 9. 25. |
| 디지털개발부 | iM Open API 명세 최신본·테스트베드 계정·앱키 발급 지원 | '26. 8. 28.(금)까지 |
| 디지털상품부 | 더미 고객 데이터셋(계좌 거래·카드 청구/승인·대출 케이스) 구성 협조 | '26. 9. 4.(금)까지 |
| 정보보호부 | PoC 보안성 사전 검토(마스킹 기준·로그 보존) 착수 | '26. 9. 11.(금)까지 의견 |
| 준법감시/법무 | 금소법 권유 규제·AI기본법 관점 자문(4.4절 프레이밍 검증) | P1 착수 전('26. 9. 25.) |

# 7. 향후 확장 (PoC 이후)

- 이체 기능: 출금이체 API 추가 개발 시 ‘말로 하는 이체’를 3차 시나리오로 편입 — 본 PoC의 휴먼컨펌 게이트 설계를 그대로 재사용하므로 증분 개발 부담이 작다.

- 개발자용 Code Assistant형 MCP: 한투 선례처럼 iM Open API 문서·샘플코드 검색 MCP를 병행 배포하면 계정계 연동 없이(규제 리스크 최소) ‘국내 은행권 선도 MCP’ 포지셔닝 확보 가능.

- 행내 업무용 확장: 동일 서버를 행원용 도구(여신 상태 일괄 조회 등)로 재활용 — 대고객 오픈 전 내부 효율화로 먼저 성과 창출.